**Contacts :**

Devaud Alan : [devaud.alan@gmail.com](mailto:devaud.alan@gmail.com)

Mathieu Geinoz : [mathieu.geinoz.cfpt@gmail.com](mailto:mathieu.geinoz.cfpt@gmail.com)

Nous avons mis en place des solutions permettant de continuer le projet si des imprévus pourraient survenir. En ce qui concerne la sauvegarde des données, nous avons 3 emplacements : GitHub, sauvegarde personnel sur périphérique externe et Moodle à la fin de chaque demi-journée. Le travail peut-être continué, même si l’un de nous est absent car comme dit précédemment, notre système de backup permet le travail synchronisé à domicile. Nous avons décidé de versionner notre travail, chaque demi-journée correspondra à une version.

**Évaluation des risques** (procédures de garantit de continuité de projet)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risque** | **Probabilité** | **Impact** | **Total** | **Prévention** |
|  |  |  |  |  |
| Absence | 2 | 5 | 7 | Données partagées sur serveur (GitHub) /  Travail à domicile |
| Crash système | 5 | 10 | 15 | Sauvegardes fréquentes |
| Manque de temps | 5 | 10 | 15 | Réaliser d’abord ce qui est important |
| Bugs | 8 | 8 | 16 | Corrections et test fréquent |
| Retard | 5 | 10 | 15 | Rester à jour |
| Perte de données | 1 | 10 | 11 | Plusieurs endroits de sauvegarde (GitHub, Moodle et sauvegarde personnel |

**Planning**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***WebMarioRama*** | **14.11.2014** | **21.11.2014** | **28.11.2014** | **05.12.2014** | **12.12.2014** | **19.12.2014** |
| Documentation |  |  |  |  |  |  |
| Rendu |  |  |  |  |  |  |
| Page Home |  |  |  |  |  |  |
| Base de données |  |  |  |  |  |  |
| Fiche jeu |  |  |  |  |  |  |
| Fiche console |  |  |  |  |  |  |
| Page consoles |  |  |  |  |  |  |
| Page jeux |  |  |  |  |  |  |
| Page de modification |  |  |  |  |  |  |
| Confirmation de suppression |  |  |  |  |  |  |
| Page d’ajout |  |  |  |  |  |  |
| Ajout musique sur le site |  |  |  |  |  |  |
| Ajout bouton mute |  |  |  |  |  |  |
| Ajout vidéo |  |  |  |  |  |  |
| Mathieu : 12345 Alan : 12345 Groupe : 12345 | | | | | | |